**4.13-4.14工作报告**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **成员** | **昨日已完成任务** | **今日任务** | **任务量(h)** | **遇到的困难** |
| 过岚清 | 1查找教师的班级接口  2查找班级的学生成员接口 | 1根据班级号查找班级作业接口  2展示班级作业界面 | 3  3 |  |
| 张雪遥 | 1布置作业——添加被布置作业的学生界面 | 1完善布置作业——添加试题组卷界面  2预览试卷界面 | 3  3 | 预览试卷界面需实现浏览器端下载试卷 |
| 王玉靖 | 1批改作业——展示答题卡、题号界面大体完成 | 1完善批改作业展示答题卡界面  2 根据班级号查找作业接口 | 2  3 | 班级作业Assignment和已完成作业SubmitHW的关联关系 |
| 于雪 | 1教师登录界面 | 1 教师登录接口  2 教师注册接口 | 3 | 教师登录时用cookie保存教师的登录状态 |
| 曹真 | 1完成学情分析作业分数展示界面 | 1 添加学情分析中知识点薄弱展示界面 | 4 | 如何做到数据多样化展示，使教师浏览更加清晰 |