**4.15-4.16工作报告**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **成员** | **昨日已完成任务** | **今日任务** | **任务量(h)** | **遇到的困难** |
| 过岚清 | 1根据班级号查找班级作业接口  2展示班级作业界面 | 1 根据学生ID查找学生需要完成的作业接口  2 整理Alpha阶段的报告 | 3  2 |  |
| 张雪遥 | 1完善布置作业——添加试题组卷界面  2预览试卷界面未完成 | 1 预览试卷界面，以及下载试卷功能 | 5 | 预览试卷界面需实现浏览器端下载试卷 |
| 王玉靖 | 1完善批改作业展示答题卡界面  2 根据班级号查找作业接口 | 1完善批改作业展示答题卡界面 | 3 | 班级作业Assignment和已完成作业SubmitHW的关联关系 |
| 于雪 | 1 教师登录接口  2 教师注册接口 | 1完成教师个人中心界面 | 3 |  |
| 曹真 | 1添加学情分析中知识点薄弱展示界面 | 1 完成根据学生ID获取作业分数的接口 | 4 | 分数计算需设定规定的函数自动生成学生的作业打分 |