**4.19-4.20工作报告**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **成员** | **昨日已完成任务** | **今日任务** | **任务量(h)** | **遇到的困难** |
| 过岚清 | 1 添加作业接口，获取被添加的试卷ID | 1 测试Alpha版本并录制视频  2 整理Alpha文档汇总 | 2  3 | 有一部分还未连接完整，录制的视频可能不够完善 |
| 张雪遥 | 1 根据多个条件查找试题接口 | 1 总结Alpha阶段的功能点 | 2 |  |
| 王玉靖 | 1 根据学生ID获取被批改的作业接口 | 1 测试Alpha阶段，并记录bug类型 | 4 | Bug类型较多，需详细记录以便于后续修改 |
| 于雪 | 1根据教师ID获取教师信息接口 | 1 绘制成员分工图表 | 3 |  |
| 曹真 | 1 继续完成根据学生ID获取作业分数的接口 | 1 使用多个不同环境测试本产品 | 4 | 需要用多个不同的浏览器测试，以及mac、windows系统分别测试 |