**4.9-4.10工作报告**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **成员** | **昨日已完成任务** | **今日任务** | **任务量(h)** | **遇到的困难** |
| 过岚清 | 讨论需求、修改原型图 | 班级课程表展示界面  班级成员展示界面 | 4  3 | 班级课程表展示控件使用出现问题 |
| 张雪遥 | 讨论需求 | 布置作业——选题界面 | 5 | 选题button的两个状态控制 |
| 王玉靖 | 讨论需求 | 批改作业——展示被批改学生作业列表界面 | 4 |  |
| 于雪 | 讨论需求 | 教师注册界面  教师登录界面 | 3  3 | 由于使用了ui-router，多个html页面跳转出现问题 |
| 曹真 | 讨论需求 | 学情分析作业分数展示界面 | 4 | e-chart控件调用 |